5.1 Lý do chọn Agile

- Cách làm Waterfall gặp kho khăn khi yêu cầu của khách thay đổi giữa chừng vì Waterfall làm theo 1 quy trình cố định và đòi hỏi toàn bộ yêu cầu phân tích, thiết kế phải được chốt từ giai đoạn đầu của dự án

- Sản phẩm chỉ được bàn giao và cho khách hàng trải nghiệm vào cuối dự án, dẫn đến những phát sinh thêm và không thể sửa đổi

- Việc thay đổi ở các giai đoạn khiến cho dự án phải xây dụng lại từ đầu gây phát sinh chi phí, trễ tiến độ

Tinh thần Agile khắc phục điều đó như thế nào:

- Thay vì làm một mạch đến cuối dự án, Agile chia nhỏ dự án thành các gia đoạn ngắn để cho ra mắt các chức năng

- Agile giúp cho việc thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng trở nên dễ dàng hơn giúp cho sản phẩm bám sát với mong muốn của khách hàng

Kết luận ngắn:

- Dự án GreenMart thuộc lĩnh vực bán lẻ đa kênh với các yêu cầu nghiệp vụ biến động liên tục theo thị trường. Việc áp dụng mô hình Agile sẽ giúp đội ngũ linh hoạt thích ứng với các thay đổi từ khách hàng, giảm thiểu rủi ro làm lại từ đầu và đảm bảo sản phẩm luôn bám sát giá trị thực tế qua từng giai đoạn ngắn.

5.2 Nguyên tác làm việc theo 4 giá trị Agile

- Cả 4 thói quen đều đi ngược với 4 giá trị Agile

- Giải pháp:

Thói quen 1: Tổ chức các buổi họp ngắn trực tiếp hoặc trực tuyến ngắn gọn để trao đổ thông tin trực diện

Thói quen 2: Thiết kế sản phẩm chạy được qua từng Sprint để lấy phản hồi sớm từ khách hàng

Thói quen 3: Xây dựng cơ chế hợp tác linh hoạt và cởi mở với khách hàng

Thói quen 4: Cần chủ động đánh giá lại tình hình thức tế và nhu cầu khách hàng để có điều chỉnh phù hợp

5.3 Khung Scrum

- Độ dài Sprint cos định là 2 tuần cho toán bộ dự án vì

+ Chu kì 2 tuần giúp tiến độ công việc và các hạng mục đang làm và những khó khăn phát sinh được phơi bày rõ ràng thông qua bảng quản lí công việc

+ Cứ mỗi sau 2 tuần đội ngũ và khách hàng lại có cơ hội để rà soát lại phần mềm, đánh giá đúng mức độ và kiểm tra định hướng tính năng

+ Thời hạn ngắn giúp cho đội ngũ có thể nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch

- Chọn Scrum thay vì Waterfall vì:

- Khả năng thích ứng cao với thay đổi

- Giảm thiểu rủi ro và phát hiện lỗi sớm

- Tăng cường sự tham gia của khách hàng

5.4 Phân vai Scrum Team

Phân chia 3 vai trò Scrum cho các thành viên

- Product Owner (Chủ sản phẩm): Long

- Scrum Master (Người điều phối Scrum): Hoa

- Development Team (Đội ngũ phát triển): An, Bình, Chi (Lập trình viên) và Dung (Tester)

Quyền hạn của từng vai trò:

Product Owner:

- Được quyết định

+ Nội dung, tính năng và thứ tự ưu tiên

+ Chấp nhận hoặc từ chối tính năng sau mỗi Sprint

+ Định hướng giá trị kinh doanh

Không được quyết định:

+ Ép buộc đội ngũ phát triển phải làm nhiều hơn sức chứa

+ Can thiệp vào cách thức kĩ thuật, công nghệ và quy trình nội bộ

Scrum Master:

Được quyết định:

+ Cách thức vận hành quy trình Scrum và đảm bảo toàn bộ nhóm tuân thủ đúng các nguyên tắc, sự kiện của Scrum.

+ Các giải pháp loại bỏ rào cản, điểm nghẽn hoặc xung đột nội bộ ảnh hưởng đến năng suất của đội ngũ.

Không được quyết định:

+ Ra quyết định về yêu cầu nghiệp vụ hay thứ tự ưu tiên tính năng sản phẩm thay cho Product Owner.

+ Can thiệp hay áp đặt kỹ thuật lập trình lên đội ngũ phát triển

Development Team:

Được quyết định:

+ Cam kết số lượng công việc (Sprint Backlog) sẽ hoàn thành trong từng Sprint dựa trên năng lực thực tế.

+ Thiết kế kiến trúc kỹ thuật, giải pháp công nghệ và cách phân công công việc nội bộ để làm ra sản phẩm.

Không được quyết định:

+ Tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên các tính năng hoặc nhận thêm yêu cầu mới từ bên ngoài giữa chừng Sprint mà không thông qua Product Owner.

+ Định nghĩa các tiêu chí chấp nhận nghiệp vụ kinh doanh của hệ thống GreenMart

5.5. Artifacts & lịch sự kiện

Product Backlog

Đăng nhập và phân quyền người dùng

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm

- Quản lý giỏ hàng trực tuyến

- Thanh toán đơn hàng trực tuyến

- Quản lý đơn hàng cho nhân viên

- Báo cáo doanh thu đa kênh

2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

Mục tiêu (Sprint Goal): Hoàn thành hệ thống tài khoản và tìm kiếm sản phẩm cơ bản.

Danh sách công việc:

Thiết kế DB người dùng và phân quyền (An)

Xây dựng API và giao diện đăng nhập/đăng ký (Bình)

Xây dựng tính năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục (Chi)

  - Viết kịch bản và test luồng đăng nhập, tìm kiếm (Dung)

3. Phần Increment mong đợi

Giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản hoạt động ổn định.

Thanh tìm kiếm và bộ lọc hàng hóa kết nối CSDL trả về kết quả chính xác.

4. Lịch 5 sự kiện Scrum (Chu kỳ 2 tuần)

Sprint Planning: Đầu Sprint (2-4 tiếng) – Chọn công việc từ Product Backlog, chốt Sprint Goal.

Daily Scrum: Hằng ngày (dưới 15 phút) – Đồng bộ tiến độ, báo cáo việc đã làm và nêu rào cản.

Sprint Review: Cuối Sprint – Trình diễn phần mềm chạy được (Increment) để lấy phản hồi từ khách hàng.

Sprint Retrospective: Ngay sau Sprint Review – Tự nhìn lại quy trình để cải thiện trong Sprint tới.

Backlog Refinement: Giữa Sprint (chiếm 5-10% thời lượng) – Làm rõ và ước lượng các hạng mục tương lai.

5.6. Xử lý tình huống thay đổi

Khi khách muốn đổi thứ tự ưu tiên giữa Sprint:

+ Giữ nguyên Sprint hiện tại để đội ngũ hoàn thành đúng cam kết ban đầu (không phá vỡ mục tiêu Sprint Goal).

+ Ghi nhận yêu cầu mới của khách GreenMart vào Product Backlog và để Product Owner sắp xếp, ưu tiên đưa vào kế hoạch cho Sprint tiếp theo.

Khi đến buổi Sprint Review mà một tính năng chưa hoàn thành:

+ Chỉ trình diễn các tính năng đã hoàn thiện đạt chuẩn Definition of Done (DoD).

+ Thẳng thắn thông báo với khách hàng về phần chưa xong, không cố "chữa cháy" hay bàn giao sản phẩm lỗi. Đưa phần việc này trở lại Product Backlog để lập kế hoạch đưa vào Sprint kế tiếp.